VINAGE

Commercialisatie Roadmap

Vertrouwelijk werkdocument  •  Mei 2026

Arnold Ruijter

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

1. Managementsamenvatting	3

2. AVG & Compliance	4

2.1 Gegevensstromen en aandachtspunten	4

2.2 Vereiste compliance-acties	4

2.3 Wat niet hoeft te veranderen	5

3. Businessmodel	6

3.1 Consumentenfreemium / Abonnement	6

3.2 B2B — Wijnhandelaren & Producenten	6

3.3 Professionele modus — Restaurants & Sommeliers	6

3.4 Aanbevolen volgorde	7

4. Productroadmap	8

4.1 Fase V0 — Compliance & Afwerking (Nu)	8

4.2 Fase V1 — Consumentenlancering (Maanden 1–2)	8

4.3 Fase V2 — Professionele Beta (Maanden 3–5)	9

4.4 Fase V3 — Groei & Partnerschappen (Maanden 6–12)	9

5. OrigoVero Partnerschapsstrategie	10

5.1 Huidige status	10

5.2 Strategische risico's	10

5.3 Aanbevolen positionering	10

6. Open Vragen & Benodigde Beslissingen	11

7. Directe Volgende Stappen (V0)	12

# 1. Managementsamenvatting

Vinage is een persoonlijke wijnkelder-PWA die consumenten helpt hun wijncollectie te beheren, ontdekken en ervan te genieten. De app is productieklaar en live, met functies zoals barcode-scannen, AI-verrijking, kelderkaart, huishoudensynchronisatie en integratie van Digitale Productpaspoorten (DPP) via het OrigoVero-platform. De app is beschikbaar in zes talen (EN, NL, IT, FR, ES, DE) en werkt op elk apparaat met een browser.

Dit document beschrijft de weg van een werkend consumentenproduct naar een commercieel duurzame onderneming, verdeeld over drie trajecten die parallel moeten vorderen:

- AVG & compliance — de juridische basis, vereist vóór elke publieke lancering of B2B-contract

- Businessmodel — hoe Vinage inkomsten genereert uit consumenten, wijnbedrijven en horeca-professionals

- Productroadmap — de specifieke functies per marktsegment, gefaseerd op prioriteit

De belangrijkste strategische beslissing is of Vinage de consumentenmarkt als uitgangspunt neemt en daarna uitbreidt naar professioneel/B2B, of beide gelijktijdig nastreeft. Dit document adviseert het eerste: lanceer eerst een compliant en gepolijst consumentenproduct en voeg daarna een professionele modus toe — zonder een aparte codebase.

***Patenteren?

# 2. AVG & Compliance

AVG-compliance is het hoogst urgente traject, omdat het architectuurkeuzes beïnvloedt die achteraf duur zijn om te wijzigen. Het goede nieuws: omdat Vinage een client-side PWA is die gebruikmaakt van Firebase (een compliante verwerker met een standaard-VVG), is de impact beheersbaar. Er zijn geen zelfbeheerde servers die persoonsgegevens verwerken.

## 2.1 Gegevensstromen en aandachtspunten

De volgende gegevensstromen omvatten (mogelijk) persoonsgegevens en vereisen elk een rechtsgrond en, waar van toepassing, een verwerkersovereenkomst:

| Gegevensstroom | Wat wordt verwerkt | Rechtsgrond |
| --- | --- | --- |
| Firebase Auth | E-mailadres, account-ID's | Overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) |
| Firebase Firestore | Wijncollectie, locatiegegevens, consumptielogboek | Overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) |
| Firebase Storage | Foto's van wijnflessen | Overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) |
| OpenAI / Anthropic API | Flessennamen verzonden voor verrijking — mogelijk gekoppeld aan gebruiker | Gerechtvaardigd belang; vermelden in beleid |
| OrigoVero API | GTIN-opzoekingen; serienummers zijn per-fles-identificatoren | Gerechtvaardigd belang; vermelden in beleid |
| Geolocatie (Nominatim) | Gebruikt voor regiolookup bij spijsadviezen — niet opgeslagen | Toestemming (expliciet gevraagd) |

## 2.2 Vereiste compliance-acties

| Onderdeel | Vereiste | Inspanning | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- |
| Firebase VVG | Accepteer de Google Data Processing Amendment in de Firebase Console | Laag (één klik) | Vóór lancering |
| Privacybeleid | Publiceer beleid voor alle verwerkers, gegevenscategorieën, retentie en gebruikersrechten | Middel (1–2 dagen) | Vóór lancering |
| Subverwerkers SCCs | OpenAI en Anthropic zijn Amerikaans — standaard contractbepalingen via hun algemene voorwaarden | Laag (voorwaarden accepteren) | Vóór lancering |
| Cookie-/opslagmelding | PWA gebruikt localStorage voor app-functionaliteit, niet voor tracking — documenteer dit; geen toestemmingsbanner nodig | Laag | Vóór lancering |
| Account verwijderen | Gebruikers moeten hun account en alle bijbehorende gegevens kunnen verwijderen (Firestore + Auth + Storage) | Middel (1–2 dagen) | Vóór lancering |
| Gegevensexport | Recht op overdraagbaarheid: exporteer collectie als JSON/CSV op verzoek | Middel (1 dag) | V1 |
| Bewaarbeleid | Definieer hoe lang gegevens bewaard blijven na accountverwijdering; automatiseer opschoning via Cloud Function | Middel | V1 |
| Minderjarigen | Minimum leeftijdsgrens (13+) als er geen ouderlijk toestemmingssysteem is | Laag | V1 |
| B2B VVG-sjabloon | Als restaurants gastgegevens opslaan in Vinage is een verwerkersovereenkomst als verwerkingsverantwoordelijke nodig | Middel | Professionele modus |
| AI-trainingsoptout | Zorg dat OpenAI/Anthropic-API-aanroepen geconfigureerd zijn met training-opt-out; vermeld in beleid | Laag | Vóór lancering |

## 2.3 Wat niet hoeft te veranderen

Omdat Vinage gegevens client-side opslaat (IndexedDB / localStorage) voor offline gebruik en alleen synchroniseert met Firebase:

- Geen zelfbeheerde server die persoonsgegevens verwerkt — geen verwerkingsregister als verwerker vereist

- Geen externe analytics of advertentienetwerken — geen cookie-toestemmingsbanner nodig

- Huishoudensynchronisatie koppelt alleen accounts die de gebruiker expliciet uitnodigt — geen social-graphproblemen

- De OrigoVero DPP-opzoeking is een GTIN-opzoeking op productniveau, niet op gebruikersniveau — tenzij serienummers per gebruiker worden opgeslagen (nader te bespreken met Ed)

# 3. Businessmodel

Er zijn drie realistische inkomstenmodellen voor Vinage, en ze sluiten elkaar niet uit. Het aanbevolen pad is ze in de tijd te stapelen in plaats van alle drie tegelijk te lanceren.

## 3.1 Consumentenfreemium / Abonnement

Het meest voor de hand liggende startpunt. Vinage heeft al een sterk consumentenproduct. Een gratis tier stimuleert acquisitie; een betaalde tier converteert betrokken gebruikers.

| Tier | Prijs | Flessenlimiet | Kernfuncties | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratis | € 0 | 25 flessen | Handmatige invoer, basisstatistieken, 1 kelder | Acquisitietier |
| Liefhebber | € 2,99 / mnd | 250 flessen | + Barcode scannen, AI-verrijking, DPP, donkere modus | Kern betaaltier |
| Verzamelaar | € 5,99 / mnd | Onbeperkt | + Meerkelderskaarten, huishoudensync, export, prioriteits-AI | Gevorderde gebruikers |
| Cadeau / Jaarlijks | € 39,99 / jr | Onbeperkt | Gelijk aan Verzamelaar, jaarlijkse kortingsfacturering | Cadeau-gelegenheid |

Opmerking AI-kosten: Elke AI-verrijkingsaanroep kost momenteel ongeveer € 0,002–0,01 afhankelijk van model en responslengte. Bij Verzamelaar-tarief is dit haalbaar bij gemiddeld gebruik. De kosten dienen gemonitord te worden en een maandelijkse limiet voor de gratis tier verdient overweging.

## 3.2 B2B — Wijnhandelaren & Producenten

Wijnhandelaren, importeurs en producenten hebben er belang bij om te verschijnen in een consumentenwijnapp. Inkomstenmodel: plaatsings- of promotievergoeding, of een datafeed-integratievergoeding.

- Handelaarspagina's binnen Vinage (wijnen getagd met bronhandelaar)

- Pushmeldingen voor bijvulaanbiedingen voor wijnen in de kelder van een gebruiker

- API voor handelaars om hun catalogus in de scanresultaten van Vinage te plaatsen

- Prijs: € 49–199 / maand per handelaar afhankelijk van catalogusomvang en functieniveau

OrigoVero-invalshoek: Als OrigoVero wijnbedrijven ondertekent, betalen die bedrijven al voor DPP-infrastructuur. Vinage kan worden gepositioneerd als het consumentgerichte touchpoint dat zichtbaarheid geeft aan hun DPP-data — een gezamenlijke go-to-market met OrigoVero in plaats van concurrentie. Dit is een sterk haakje zodra de wijncatalogus van OrigoVero groeit.

## 3.3 Professionele modus — Restaurants & Sommeliers

Het hoogste omzetpotentieel per klant, maar ook de langste verkoopcyclus. De professionele modus moet worden gebouwd als een feature-flag op dezelfde codebase in plaats van een aparte app — het accounttype stuurt de UX-omschakeling.

| Tier | Prijs | Gebruikers | Kernfuncties | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | € 29 / mnd | 1 gebruiker | Kelderbeheer, DPP, basisspijsadviezen | Kleine wijnbar |
| Pro | € 79 / mnd | 3 gebruikers | + Voorraadmeldingen, bulk-import, export wijnkaart voor gasten | Restaurant |
| Enterprise | Op aanvraag | Onbeperkt | + Kassainte-gratie, eigen huisstijl, dedicated support | Hotel / keten |

Onderscheidende functies van de professionele modus (niet aanwezig in de consumentenapp):

- Voorraadhoeveelheidsbeheer met meldingen bij laagstand

- Par-level configuratie per wijn (voor automatische (her)bevoorrading)

- Bulk CSV-import van wijnkaarten

- Wijnkaart voor gasten (via QR-code toegankelijke PDF of webweergave)

- Serveertemperatuur en decanteerhulp aan tafel (via tabletmodus)

- Meerdere locaties/kelders met rol-gebaseerde toegang

## 3.4 Aanbevolen volgorde

Het risico van te vroeg B2B gaan is het opbouwen van verkoopinfrastructuur voordat het product bewezen is. Het risico van te lang consumentgericht blijven is omzetderving. De aanbevolen volgorde:

- Lanceer consumentenapp (compliant) → valideer retentie en betrokkenheid

- Introduceer Liefhebber-abonnement binnen 60 dagen na lancering via Stripe of RevenueCat

- Benader 3–5 restaurants voor een gesloten beta van de professionele modus (gratis) — voor case studies

- Open B2B-wachtlijst zodra 2 referentieklanten live zijn

- Handelaarspartnerschappen pas na het bereiken van betekenisvolle consumentenschaal (500+ actieve gebruikers)

# 4. Productroadmap

De roadmap is verdeeld in vier fasen. Elke fase heeft een duidelijk thema en vormt de toegangspoort naar de volgende. Items onder "Moet" zijn verplicht voor lancering; "Zou moeten"-items worden binnen de fase afgeleverd; "Kan"-items worden uitgesteld als de capaciteit krap is.

| Fase | Tijdlijn | Thema | Belangrijkste deliverables | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | Nu | Compliance & Afwerking | AVG-privacybeleid, accountverwijdering, safe-area-fixes, taalknoplayout, eindkwaliteitscontrole | 3B1422 |
| V1 | Mnd 1–2 | Consumentenlancering | Abonnementsbetaalscherm (Stripe), gegevensexport, onboarding, pushmeldingen (drinkwaarschuwingen), PWA App Store-vermelding | E65100 |
| V2 | Mnd 3–5 | Professionele Beta | Professionele modus, voorraadbeheer, bulk-import, gastenwijnkaart, restaurant-onboarding | 1565C0 |
| V3 | Mnd 6–12 | Groei & Partnerschappen | Handelaarsprofielen, OrigoVero-samenwerking, analysedashboard, kassainte-graties, uitbreiding meertaligheid | 2E7D32 |

## 4.1 Fase V0 — Compliance & Afwerking (Nu)

### Moet worden afgerond vóór publieke promotie

- AVG-privacybeleid gepubliceerd op /privacy

- Accountverwijderingsstroom in Instellingen (verwijder Firestore-documenten, Firebase Auth-record, Storage-bestanden)

- Firebase VVG geaccepteerd in console

- OpenAI/Anthropic API-aanroepen geconfigureerd met training-opt-out headers

- Safe-area insets correct op alle schermen (home, kelder, scannen, instellingen)

- Taalknoppen 3×2-rasterindeling (alle 6 talen zichtbaar)

### Zou moeten

- Gebruiksvoorwaardenpagina

- Over/versie-scherm met juridische links

- iOS PWA-installatieprompt / Voeg toe aan beginscherm-nudge

- Prestaties: lazy-load wijnafbeeldingen, verklein initieel JS-bundleformaat

## 4.2 Fase V1 — Consumentenlancering (Maanden 1–2)

### Moet worden afgeleverd

- Abonnementsbetaalscherm via Stripe Checkout of RevenueCat

- Flessentellingshandhaving op gratis tier (limiet 25 flessen)

- Onboarding voor nieuwe gebruikers (3–4 schermwalkthrough)

- Gegevensexport (JSON + CSV) vanuit Instellingen

### Zou moeten

- Pushmeldingen voor drinkwaarschuwingen (via Web Push / Firebase FCM)

- Beoordelingssamenvatting in Statistieken

- Verwijzings-/deelfunctie ("Deel mijn kelder openbaar" optie)

- Verbeterde foutafhandeling bij scannen met handmatige terugvaloptie

### Kan

- Apple / Google in-app aankoop-integratie (voor iOS App Store-distributie)

- Prijsdalingswaarschuwingen van verlanglijst via handelaars-API

## 4.3 Fase V2 — Professionele Beta (Maanden 3–5)

### Moet worden afgeleverd

- Accounttype: professionele vlag in Firestore

- Voorraadhoeveelheidsbeheer (huidige voorraad vs. parniveau)

- Meldingen bij laagstand (push + in-app)

- Bulk wijnkaart-import via CSV

- Gastenwijnkaart (QR → openbare webweergave, geen login vereist)

- Professionele onboarding en facturering (apart Stripe-plan)

### Zou moeten

- Tabletmodus: volledig scherm wijnkaart voor iPad/tablet-presentatie

- Toegang voor meerdere gebruikers (teamlid uitnodigen via e-mail)

- Professionele statistieken: omloopsnelheid, margeberekening, inschenkkosten

- Spijsadviezen op gastenwijnkaart

## 4.4 Fase V3 — Groei & Partnerschappen (Maanden 6–12)

### Consumentengroei

- Sociale functies: volg een andere verzamelaar, openbare proevaantekeningen

- Aanbevelingsengine (op basis van keldergeschiedenis + beoordelingen)

- Augmented reality-etiketscanner (visueel zoeken via camera)

### OrigoVero-partnerschap

- Co-marketing: "Powered by OrigoVero DPP"-badge op DPP-wijnen in consumentenapp

- OrigoVero-producentenpagina's binnen Vinage (producerverhaal, wijndomeininfo)

- B2C DPP-consumentenreis: scannen → paspoort → directe producentlink → aankoop

- DPP-scanconversie bijhouden voor OrigoVero-producentenanalytics (geaggregeerd, geen persoonsgegevens)

### Handelaarspartnerschappen

- Handelaarsprofielpagina's: wijnen getagd met bronhandelaar

- Bijvulmelding aan keldereigenaren

- Handelaarscatalogus API-integratie

# 5. OrigoVero Partnerschapsstrategie

OrigoVero is een vroegstadium Digitaal Productpaspoort-platform gericht op wijn en sterke drank. Vinage heeft de DPP-integratie al geïmplementeerd via de OrigoVero DEV API, waarmee het een van de eerste consumentgerichte apps is die DPP-data op een zinvolle manier toont.

## 5.1 Huidige status

- DEV API geïntegreerd met HMAC-SHA256-ondertekening via WebCrypto (geen serverproxy)

- 10 demowijûn beschikbaar in de DEV-omgeving

- Nog geen live productiewijnen — OrigoVero is actief wijnbedrijven aan het werven

- DPP-metadata opgeslagen per wijn: certificeringen, materiaalherkomst, paspoort-ID, afbeelding

- Consumentenervaring: knop "Bekijk Digitaal Paspoort" op wijndetailscherm

## 5.2 Strategische risico's

- Catalogusafhankelijkheid: de waarde van de DPP-functie is evenredig met het aantal gedekte wijnen; momenteel vrijwel nul in productie

- Tijdlijnsonzekerheid: wijnbedrijven werven kost tijd; Vinage mag niet afhankelijk zijn van OrigoVero-tractie

- Twee QR-codes op flessen: de eWine-QR (minimale data) en de volledige OrigoVero DPP-QR — Vinage verwerkt beide, maar gebruikerscommunicatie moet duidelijk zijn

## 5.3 Aanbevolen positionering

Positioneer DPP als een "als we het vinden, is het een bonus"-functie in plaats van een kernbelofte aan consumenten. Intern kan de integratie als B2B-haakje worden gebruikt:

- Bied OrigoVero-producenten een gratis Vinage Verzamelaar-abonnement aan als onderdeel van hun DPP-pakket (gezamenlijk aanbod met Ed)

- Stel een "Featured on Vinage"-tier voor aan OrigoVero-klanten zodra de catalogus live is

- Deel geaggregeerde DPP-scandata (hoeveel consumenten een paspoort bekeken) als meerwaarde voor producenten

Het OrigoVero-partnerschap is een middellangetermijn groeihefboom, geen V0/V1-afhankelijkheid. Bouw de relatie nu op; activeer hem wanneer de catalogus dit rechtvaardigt.

# 6. Open Vragen & Benodigde Beslissingen

| Vraag | Opties | Eigenaar |
| --- | --- | --- |
| Welke rechtspersoon sluit contracten met B2B-klanten? | Privé / bestaande BV / nieuwe entiteit | Arnold |
| Welke betaalprovider voor abonnementen? | Stripe (web), RevenueCat (iOS+Android), of beide | Arnold |
| Is de OrigoVero DEV-sleutel geschikt voor beperkte beta, of is een productiesleutel nodig? | Vraag Ed; klaar wanneer prod-API live gaat | Arnold + Ed |
| Worden OrigoVero-serienummers per gebruiker opgeslagen? (AVG-implicatie) | Ja = expliciete melding vereist; Nee = eenvoudiger | Arnold + Ed |
| Doelgeografie voor V1-lancering? | Nederland eerst, dan EU, dan wereldwijd | Arnold |
| App Store-vermelding: alleen PWA of native wrapper (Capacitor/Expo)? | PWA is eenvoudigst; App Store vereist wrapper voor in-app aankopen | Arnold |
| Professionele modus-prijsstelling: maandelijkse of jaarcontracten? | Maandelijks voor lage drempel; jaarlijks voor cashflow | Arnold |

# 7. Directe Volgende Stappen (V0)

Vóór publieke marketing, investeerdersgesprekken of B2B-aanpak moet het volgende gereed zijn:

| # | Taak | Inspanning | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schrijf en publiceer /privacy (privacybeleid) | 2 uur | Te doen |
| 2 | Schrijf en publiceer /gebruiksvoorwaarden | 1 uur | Te doen |
| 3 | Accepteer Firebase VVG in console | 15 min | Te doen |
| 4 | Implementeer accountverwijderingsstroom (Instellingen) | 1 dag | Te doen |
| 5 | Bevestig dat OpenAI/Anthropic API training-opt-out actief is | 30 min | Te doen |
| 6 | Definitieve safe-area / overflow kwaliteitscontrole op alle schermen | 2 uur | In uitvoering |
| 7 | Test OrigoVero-integratie op fysiek apparaat met demowijûn | 1 uur | Te doen |
| 8 | Stel Stripe-account in en test abonnementsstroom (staging) | 1 dag | Te doen |

Documentversie: 1.0 — Mei 2026  •  Opgesteld met Claude (Anthropic)

APPENDIX

Honest answer — Firebase is a great fit for where you are now, but at scale there are trade-offs worth knowing about.

Firebase strengths for Vinage:

- Zero backend code — Firestore, Auth, Storage all just work

- Real-time sync across devices is built in

- Free tier (Spark) is generous for a personal app

- You're already on it, everything works

Where it gets expensive at scale:

- Firestore charges per read/write/delete — a wine app with lots of image uploads and collection browsing adds up fast

- Storage costs for bottle photos can grow significantly

- No flat monthly pricing — costs scale unpredictably with usage

Alternatives worth knowing about:

Supabase — open source, Postgres-based, flat pricing, easier to self-host if needed. Growing fast and often cheaper at scale. The trade-off is slightly more backend work than Firebase.

PocketBase — very lightweight, single binary, extremely cheap to self-host. Good for smaller apps but less battle-tested at large scale.

Appwrite — similar to Firebase in concept, open source, self-hostable.

My honest recommendation: Don't migrate now. Firebase will take you comfortably through the early stages — hundreds of users, maybe even low thousands — without significant cost. The time to revisit is when you have real user numbers and can see what the actual cost curve looks like.

What would be worth doing now is making sure the app isn't over-reading Firestore (e.g. not fetching the entire collection on every render), which I've been mindful of. That keeps your costs low regardless of platform.

When you're ready to go to market, that's a good moment to have the infrastructure conversation properly.

You're right, and it's worth thinking about now rather than retrofitting later. The way Vinage is shaping up — multi-language, OrigoVero integration, cloud sync, household sharing — it's clearly heading toward something you could open to others.

For auth, the cleanest approach for a multi-user app would be to enable account linking in Firebase from the start. That way it doesn't matter how someone signs in — Google, magic link, or eventually Microsoft — Firebase recognises them as the same person if the email matches. No duplicate accounts, no confusion.

A few things worth putting on the roadmap as you think beyond personal use:

Auth: Enable account linking in Firebase, add magic link as an alternative to Google, keep Microsoft ready to activate when needed.

Data: Right now everyone shares one Firestore structure under households. You'd want to think about whether future users get their own isolated household by default, or whether sharing is always opt-in (it currently is, which is good).

API costs: The AI scanning (Anthropic/OpenAI) currently uses the user's own API key entered in Settings. That's fine for personal use but doesn't scale to end users who won't have API keys. At some point you'd want a backend proxy so you absorb the cost and control usage.

OrigoVero: Same — Ed's API key is presumably a dev key. A production rollout would need a proper agreement with them.

None of this needs to be solved today, but it's good that you're thinking about it. The foundation you've built is solid — it's genuinely app-store ready from a UX and architecture standpoint. Shall I add magic link now while the Firebase setup is fresh in mind?

On the broader question of "login with any email" — the cleanest option for a future release is passwordless email (magic link). Firebase supports it natively: the user types any email address, gets a one-click sign-in link, and that's it — no OAuth setup per provider, no passwords, works with Outlook, Gmail, iCloud, anything. It's one API call (sendSignInLinkToEmail) and avoids the whole "which provider did I use?" problem entirely. Worth putting on the roadmap when you're ready to open up to more users.

Patents: Two sides to it, and I'm not a lawyer so take this as a thinking framework rather than advice.

Infringing someone else's patent is the more pressing concern. The core functions — scanning a label with a camera, QR code lookups, AI-powered product identification, cloud-synced inventory — are well-established patterns and broadly used. You're unlikely to be stepping on a specific patent unless you were doing something very novel in how you implement them. The wine-specific angle (cellar racks, drinking windows, DPP integration) is niche enough that there's probably little patent activity there. Worth a quick search on Google Patents or Espacenet for "wine cellar app" or "wine label recognition" if it worries you, but I wouldn't lose sleep over it at this stage.

Patenting your own work is a different question. For a consumer app, patents are expensive (€5–15k+ per jurisdiction with a lawyer), slow (2–3 years to grant), and hard to enforce without deep pockets. In the EU, pure software patents are also harder to obtain than in the US — they need to have a "technical character." Most startups in the app space skip patents entirely and rely on trade secrets, speed of execution, and brand instead.

Where IP does matter for you is trademark — making sure "Vinage" as a brand name is clear to register and use across your target markets. That's relatively cheap, fast, and actually enforceable. If the roadmap includes commercialisation, that would be the IP move worth prioritising.

My honest take: at V0/V1 stage, building fast and getting users matters more than patents. Revisit if you land a distinctive technical method that competitors can't reverse-engineer, or if you raise investment and lawyers start asking.